特种场景具身智能中试训练

基地装饰施工(第二次)

询

比

采

购

文

件

采购人：四川九洲软件有限公司

第一章  采购须知

一、采购申请人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购申请人数量 | 原则上不少于三家。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价为人民币含税 3,063,290.00元（大写：叁佰零陆万叁仟贰佰玖拾元整）。税率9% |
| 3 | 工期要求 | 60 日历天 |
| 4 | 施工范围 | 施工设计图纸及工程量清单涵盖的全部施工内容（弱电项目除外，另行发包） |
| 5 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格及采购人需求 |
| 6 | 计价方式 | 本项目工程采用固定总价方式计价，此价格含材料、人工、设备、现场实施、运费、利润、附加税、税金、措施费、建渣清运等一切费用，无论施工期间材料、设备、人工和工程量等如何变化，采购申请人报价清单范围内总价不作调整，但采购申请人未实施的单项费用需要扣除。如因采购人原因增加的项目，按合同条款进行计价。 |
| 7 | 资质要求 | ①投标人须具备中华人民共和国境内法人资格； ②具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； ③企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业，须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。 |
| 8 | 业绩要求 | 近年（2023年1月1日至投标截止时间）已完工不少于3个及以上金额在300万元及以上的装饰装修项目施工，截至本次采购评选当日，前述项目均已取得验收合格报告。 |
| 9 | 项目经理要求 | ①项目经理（项目负责人）资格：具有建筑工程二级及以上注册建造师，具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）； ②近3年（2023年1月1日至投标截止时间）已完工不少于1个装饰装修项目。已完工项目指造价总额在300万以上的装饰装修项目。 |
| 10 | 其他人员配置 | 技术负责人1名:具有建筑工程二级及以上注册证建造师 安全员1名:具有安全考核证书(C证) |
| 11 | 报价方式 | 采购申请人根据本采购文件上确定的施工范围、内容、需求方案以及提供的图纸等，编制清单和报价。 采购申请人根据本采购文件上确定的施工范围、内容、需求方案以及提供的图纸、工程量清单等，编制报价。 |
| 12 | 项目款支付 | 1.预付款：本合同签订后 7 日内，主要材料进场后，经发包人确认后，发包人（采购人）向承包人（成交供应商）支付合同暂定总价的 / %作为预付款。 2.进度款：供应商应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。发包人应在收到资料后的7天内完成审核，并按审核产值的70% 支付工程进度款； 3.结算款：竣工结算审核完成后 7 日内，发包人支付至结算审核金额的95%。结算审核金额以双方签章确认的结算书或按合同约定方式确定的结算价款为准；此前已支付的全部工程款（含预付款、进度款、竣工款）应从结算审核金额中扣减，本次支付差额部分。 4.质量保证金：本工程缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期为 2 年。缺陷责任期满后 7 日内，发包人应向承包人无息支付结算审核金额的3%。发包人有权在质量保证金中扣留承包人未履行缺陷修复义务所产生的合理费用，扣留后剩余部分应予以返还。 |
| 13 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 15 | 评审小组的组成 | 由采购人的相关部门代表 5 人及以上单数组成。 |
| 16 | 踏勘现场 | 采购人不组织统一踏勘。投标人若需踏勘现场，须自行与采购人事先进行联系； |
| 17 | 采购申请保证金 | 响应保证金的形式：银行转账 银行保函 响应保证金的金额 60,000.00 元人民币（大写：陆万元整 ) 响应保证金的缴纳截止时间：2026年7月9日23:59（北京时间） 保证金缴纳至：四川九洲软件有限公司 开户银行：平安银行绵阳分行营业部 银行账号：15087380350085 联行号：307659026519 响应保证金的退回：采购人和成交供应商签订书面合同后7 个工作日后全额无息退还。 有以下情形的采购人有权不予退还响应保证金： 1.采购申请人未按时参与本项目现场采购评审的； 2.除了因为不可抗力或本采购文件认可的情形以外，中选后不与采购人签订合同的； 3.采购申请人之间恶意串通的； 4.在提交响应文件截止时间后撤回了响应文件的。 注：①未按照本采购文件要求提交响应保证金或所提供的响应 保证金有瑕疵的，其采购申请按作废处理。 ②银行转账请备注本项目名称及联系电话。 保证金保函应是建设银行、工商银行、农业银行、中国银行等四大银行出具的保函。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保函 履约担保的金额：成交金额的百分之 10% 。 履约担保的提供时间：采购人和成交供应商签订书面合同后 7个工作日内。 履约保证金缴纳至：四川九洲软件有限公司 开户银行：平安银行绵阳分行营业部 银行账号：15087380350085 联行号：307659026519 履约保函应是建设银行、工商银行、农业银行、中国银行等四大银行出具的保函。 履约担保的退回：合同期限届满后，若成交供应商无违约行为，由采购人无息退还（具体以合同约定为准)。 |
| 19 | 响应文件真实性要求 | - 1.采购申请人所递交的谈判响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）； 2.如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审人员应将该谈判文件作无效处理；中选候选人确定之后发现的，采购人有权取消中选资格。 |
| 20 | 响应文件的 有效性 | 响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件： 1.响应文件未按要求装订、密封的； 2.响应文件有关内容未按规定加盖采购申请人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； 3.响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； 4.采购申请人未按采购文件要求填写的； 5.采购申请人提交两份不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定提交备选参选方案的除外）； 6.采购申请人存在虚假陈述、弄虚作假、串通采购或其他违法行为的； 7.响应文件报价超过最高限价、响应工期超过采购公告或采购邀请函要求的。 |
| 21 | 响应文件中的评审 | 1.采购人仅对有效的且实质上响应采购文件要求的响应文件进行评审。 2.在评审过程中采购人可以书面形式要求采购申请人就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。 3.采购评审办法：经评审的合理低价。 ▲经评审后，不含税总价最低的供应商为成交候选人。 4.采购评审结果不负责解释。 5.采购人在发出成交通知书前，有权依据评审小组的评审意见拒绝不合格的响应文件。 |
| 22 | 响应文件的份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份。 |
| 23 | 知识产权 | 1.采购申请人应保证在本项目中使用（包括部分使用）的任何产品、设备和服务，不会产生因第三方提出侵犯知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由采购申请人承担所有责任。 2.采购人享有本项目实施过程中新产生的成果及知识产权。 3.采购申请人将在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。 4.如采用采购申请人所不拥有的知识产权，则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的相关证明材料。 |
| 24 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。采购申请人响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 1.响应文件中其他需签字或加盖公章的部分，采购申请人均须按照要求由单位负责人或其委托代理人签字或加盖公章； 2.若为委托代理人参与谈判，则响应文件须附单位负责人签署的授权委托书（原件扫描件），授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合相关要求。 |
| 26 | 参与采购 申请费用 | 无论采购的结果如何，采购申请人自行承担所有参与本次采购有关的全部费用。 |
| 27 | 公平竞争保障 | 1.利害关系采购申请人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购申请人不得参加同一合同项下的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。 2.利害关系授权代表处理。两家以上的采购申请人不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。 |
| 28 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | - 1.在评审过程中，评审小组认为采购申请人的报价明显低于其他通过资格审查的采购申请人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，评审小组应当要求谈判申请人在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，谈判申请人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理； - 2.采购申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其单位负责人或者其授权代表签字确认。 采购申请人提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、采购申请人财务状况报告、与其他采购申请人比较情况等就采购申请人书面说明进行审查评价； - 3.采购申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 29 | 现场陈述（若需要） | 无 |
| 30 | 成交公告 | 采取公开模式采购的，评审结果在四川九洲投资控股集团有限公司官网（www.jezetek.cc）及绵阳市国有资产监督管理委员会（https://gzw.my.gov.cn/）发布以公告形式发布。 |
| 31 | 成交通知书 | 采购人按成交供应商指定邮箱发送成交通知书。 |
| 32 | 报价要求 | - 唯一报价且为一次性报价。 |
| 33 | 其他 | - 本次询比采购为非依法必须进行招标的企业自主招标项目，开标后，经评标委员会严格按照本询比文件规定完成形式评审、资格评审、响应性评审、方案评审；若评审后实质性响应本询比文件全部实质性要求和条件的供应商仅有1家的情况，采购活动终止，询比失败；若评审后实质性响应、询比标文件全部实质性要求和条件的供应商仅有2家的情况，采购人将根据评标委员会出具的书面评审意见，自主选择以下两种处理方式之一： 1. 采用谈判形式选定供应商：评标委员会成员组成谈判小组（或另行组建谈判小组），以本询比文件的采购需求、评审标准为基础，与通过实质性响应评审的2家供应商分别进行谈判，谈判重点围绕投标报价、履约能力、服务保障等核心内容展开，谈判完成后，由谈判小组综合谈判情况，并按评分标准进行打分，得分由高到低顺序推荐成交候选人； 2. 重新组织：采购人将梳理本次询比过程中的相关情况，另行发布公告，重新组织本次项目询比，已参与本次投标的供应商可自愿参与重新询比。 |
| 34 | 财务要求 | - 须提供完税证明/无欠税证明、信用信息截图； |

二、询比采购文件

（一）询比采购文件的组成

1.本采购文件是采购申请人准备响应文件和参加本次采购的依据，采购文件用以阐明本次采购项目所需的资质、技术、施工内容和范围、服务及响应等要求。

2.采购申请人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、条款和规范要求。采购申请人应详细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加采购或中选资格，并承担相应的法律责任。

（二）询比采购文件的澄清和修改

1.采购申请人若对采购文件有任何疑问，应在获得采购文件3日内以书面形式向采购人提出澄清要求，送至采购公告联系人收。无论是采购人根据需要或是根据采购申请人的要求对采购文件进行必要的澄清，采购人应于响应文件递交截止时间1日前以书面形式予以澄清，采取公开模式采购的，发布澄清公告；采取邀请模式采购的，将书面澄清文件向所有采购申请人发送。该澄清作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使采购申请人在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在采购文件的修改、补充通知中予以明确。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

采购申请人应按照本采购文件的规定和要求编制响应文件。响应文件按以下顺序装订成册：

1.响应文件封面（附件1）；

2.响应函（附件2）；

3.法定代表人身份证明（附件3）；

4.法定代表人授权委托书、委托代理人身份证证明（附件4）；

5.投标保证金缴纳证明（附件5）；

6.无违法犯罪记录承诺函（附件6）；

7.营业执照、资质证明文件、安全生产许可证（附件7）；

8.完税证明/无欠税证明、信用信息截图；（附件8）

9.项目业绩合同及验收资料（附件9）；

10.项目经理业绩（附件10）

11.拟派人员资格证书及社保证明（附件11）

12.项目施工方案（附件12）；

13.拟签订合同（附件13）

14.采购文件要求提交的其他资料。

（二）响应文件的语言

采购申请人提交的响应文件以及采购申请人与采购人就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。

（三）计量单位

除采购文件中另有规定外，本次项目所有合同项下的响应均采用国家法定的计量单位。

（四）响应货币

本次采购项目的响应货币为人民币，响应以采购文件规定为准。

（五）响应文件格式

1.对于有格式要求的，采购申请人按照采购文件第三章的规定填写。

2.对于没有格式要求的，采购申请人自行编写。

（六）响应文件的编制和签署

1.响应文件正本 壹 份，副本 肆 份，并在其封面上清楚地标明响应文件、项目名称、采购申请人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本响应文件为准。

2.响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

3.响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由采购申请人的法定代表人或其授权代表签字并盖采购申请人公章。

4.响应文件应由采购申请人的法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如合同专用章、比选专用章等）或下属单位印章代替。

5.响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

（七）响应文件的修改和撤回

1.采购申请人在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的采购申请人代表签字方为有效。采购申请人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.采购申请人对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

3.采购申请人不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

4.响应文件中响应如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的响应经采购申请人确认后产生约束力，采购申请人不确认的，其响应文件作为无效处理。采购申请人确认采取书面且加盖单位公章或者采购申请人授权代表签字的方式。

5.采购申请人对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

四、合同事项

（一）合同签订

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起30个日历天内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订服务合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

2.采购文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

3.成交供应商因不可抗力原因不能履行服务合同或放弃中选的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中选候选人签订合同，以此类推。

4.采购文件、成交供应商提交的响应文件、采购评审中的最后响应、成交供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

（二）合同义务转让

1.本次项目严禁中选人将合同义务以任何形式进行部分或全部进行转让。

2.成交供应商转让部分或全部义务的，视同拒绝履行此次合同义务，采购人有权单方解除合同并依法追究其法律责任。

（三）履行合同

1.成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同约定的义务，保证合同的顺利完成。

2.成交供应商违约将合同义务部分或全部转让的，采购人有权立刻单方解除合同，成交供应商履约保证金不予退还；若给采购人造成的损失超出履约保证金的，成交供应商须全额赔偿；成交供应商如因自身原因需要提前终止合同的，需提前30日向采购人提出书面申请，经采购人同意后方能解除合同，且采购人有权主张违约金，同时不退还履约保证金。

3.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，应由双方协商解决，协商不成的，任一方应向 / 仲裁委员会申请仲裁裁决 。（若最终本项目合同中的争议解决条款与本条约定不一致的，以合同争议解决条款为准）

第二章  评审办法

本次评选采用经评审的合理低价法。在采购申请人满足形式要求、资格要求、方案要求全部满足实质性要求，且报价不低于成本、不高于限价前提下，以经评审后，不含税报价最低者为成交供应商。

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件格式 | 须满足采购人格式要求 |
|  | 盖章及签字 | 须满足“采购申请人须知附表”第25项规定 |
|  | 联合体投标人 | 须满足“采购申请人须知附表”第13项要求 |
|  | 报价要求 | 须满足“采购申请人须知附表”第32项要求 |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质等级 | 须满足“采购申请人须知附表”第7项要求 |
|  | 业绩要求 | 须满足“采购申请人须知附表”第8项要求 |
|  | 项目经理 | 须满足“采购申请人须知附表”第9项要求 |
|  | 其他人员配置 | 须满足“采购申请人须知附表”第10项要求 |
|  | 财务要求 | 须满足“采购申请人须知附表”第34项要求 |
| 响应评审 | 工期要求 | 须满足“采购申请人须知附表”第3项规定 |
|  | 施工范围 | 须满足“采购申请人须知附表”第4项规定 |
|  | 质量要求 | 须满足“采购申请人须知附表”第5项规定 |
|  | 采购申请保证金 | 须满足“采购申请人须知附表”第17项规定 |
|  | 响应文件有效期 | 须满足“采购申请人须知附表”第24项规定 |
|  | 最高限价 | 须满足“采购申请人须知附表”第2项规定 |
| 方案评审 | 合理性、可实施性 | 方案须体现总体施工组织布置及规划、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施、工期保证体系及保证措施、工程质量管理体系及保证措施、安全生产管理体系及保证措施、建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施等。 |

第三章 响应文件格式

正本或副本

附件 1：响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

采购申请人名称：

日期：      年   月   日

附件2：

响  应  函

四川九洲软件有限公司：

我单位愿按以下响应完成本项目全部工作：

1.采取固定总价包干（含税）为        元（大写：         ），不含税价         元，税率    ，税额     元，上述报价包含采购范围内提及的所有工作。响应工期     日历天。

- 2.施工范围:

- 3.质量要求：

- 4.询比文件有效期：

- 5.我方承诺无条件响应本次采购文件的所有条款。

6.我方完全理解贵方无义务必须接受最低响应或有权拒绝所有响应，贵方无须为此承担任何责任。

7.如果我方中选，贵方的成交通知书和本响应函将构成约束我们双方的合同组成部分。

附：报价清单

采购申请人：（单位全称）                   （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

法定代表人或授权代表联系电话：

日  期：   年    月    日

附件3：

法定代表人身份证明

采购申请人名称：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：         系                       （采购申请人名称）的法定代表人（职务：         电话：                ）。

特此证明。

采购申请人：（全称、盖公章）

日期：    年    月    日

附件4：

法定代表人授权书

四川九洲软件有限公司：

本授权声明：              （单位名称），         （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加       （填写采购项目全称）    采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：

（1）法定代表人身份证复印件（盖单位公章）

（2）委托代理人身份证复印件（盖单位公章）

采购申请人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：      年      月      日

附件5：

## 投标保证金缴纳证明

附件6：

## 无违法犯罪记录承诺函

四川九洲软件有限公司：

## 本公司声明：              （公司名称)、法定代表人       （身份证号：                 )、主要负责人        （身份证号：                      )在近3年内没有重大违法记录和犯罪记录。

## 特此声明。

采购申请人名称：       （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

日  期：         年    月    日

附件7：

## 营业执照、资质证明文件、安全生产许可证

附件8：

完税证明/无欠税证明、信用信息截图

附件9：

项目业绩合同及验收资料

附件10：

项目经理业绩及验收资料

附件11:

拟派人员资格证书及社保证明

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 专业技术职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 装修工程师 |  |  |  |
| 安全工程师 |  |  |  |

注：拟派人员需附社保证明及资格证书；

(1)社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在该采购申请人最近6个月连续缴费证明，从采购文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；新聘人员在该单位的社保缴费证明不足6个月的，还应提供聘用合同。

（2）若未要求专业技术职称、管理过的项目业绩，可不提供。

（3）使用电子注册证书的，其电子证书的有效性应符合有关规定。

附件12：

项目施工方案

附件13：

拟签订合同

（详附件）