项目

签订地点：四川绵阳

合同编号：

- 甲  方：

- 乙  方：

- 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定等，结合本项目的具体情况，为了明确双方在合同执行中的权利、义务和经济责任，经双方平等协商，自愿签订本合同条款以咨共同遵守。

# 第一条  项目概况

1.项目名称：             项目

- 2．项目地点：绵阳市

- 3. 服务内容：详见附件1

- 4. 服务方式：包工包料包安全

# 第二条  项目期限

- 1．项目工期为：收到甲方现场项目主管通知后的60日历天内。特殊情况乙方的项目服务期限根据甲方现场项目主管书面施工通知安排确定。

- 2．如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

- （1）甲方在协议规定开工日期前3个工作日，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者；

- （2）未按协议规定拨付预付款、项目进度款而影响施工进度者；

- （3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响项目进度者。

- 3.因甲方原因影响工期的，不需要支付停工窝工费用。

# 第三条  项目造价

- 本项目为固定总价包干合同，含税金额人民币¥    元(大写：     )。税率【  】%，其中不含税金额      元，税金     元。详见附件1。本项目总价为乙方为完成本合同约定内容可获得的全部费用，本合同有约定价款在本合同有效期内不做任何调整，如有任何遗漏，均被视为乙方的自愿让利行为。

- 除特殊条款第【5、6】条约定内容外，本合同总价不予调整。

# 第四条  项目价款的支付与结算

1、预付款：本合同签订后 7 日内，主要材料进场后，经发包人确认后，发包人（采购人）向承包人（成交供应商）支付合同暂定总价的  /  %作为预付款。

- 2、进度款：供应商应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。发包人应在收到资料后的7天内完成审核，并按审核产值的 70% 支付工程进度款；

- 3、结算款：竣工结算审核完成后 7 日内，发包人支付至结算审核金额的95 %。结算审核金额以双方签章确认的结算书或按合同约定方式确定的结算价款为准；此前已支付的全部工程款（含预付款、进度款、竣工款）应从结算审核金额中扣减，本次支付差额部分。

4、质量保证金：本工程缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期为 2 年。缺陷责任期满后 7 日内，发包人应向承包人无息支付结算审核金额的3%。发包人有权在质量保证金中扣留承包人未履行缺陷修复义务所产生的合理费用，扣留后剩余部分应予以返还

5、乙方应按照合同约定开具相应支付款项同等金额的    %增值税专用发票，并于甲方付款前 7个自然日内向甲方提供。若因乙方开具的发票不符合国家规定和合同约定，或提供发票不及时，从而导致甲方延迟付款的，甲方不对此承担任何延迟付款责任。

6、乙方项目质量不合格，甲方有权暂停付款。

7、质保期内，若出现项目质量问题，乙方怠于维修或无法维修的，甲方有权自行维修或另请第三方进行维修，由此产生的费用甲方有权从质保金中予以扣除，不足部分由乙方在费用发生后三日内予以补足，逾期未补足部分的本金，自应支付之日起，按照同期市场贷款报价利率（LPR）标准计息，至该笔款项付清为止。

8、支付方式为：银行转账

# 第五条 项目内容及变更

1. 具体工作内容见附件1。

2. 乙方对原设计进行变更，须取得甲方及业主方或最终用户的批准。因擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误工期不予顺延，因现场情况及标准要求而进行的深化设计变更除外。

3. 甲方对原设计进行变更，甲方需向乙方发出书面变更通知，乙方应按甲方书面的变更通知进行变更。若变更为工作量减少的，工期对应减少，工作量按照本合同施工报价清单中项目费用对应减少，甲方可从当期结算费用中直接扣除；若设计变更为新增工作量的，工期顺延，具体项目费用参照第五条第4点计算。

4. 项目设计变更按以下方式确定单价

设计变更涉及新增项目，合同中无适用的价格，则乙方在收到相关变更《项目联系单》后3工作日内，向甲方提出确定新增项目单价的报告；若合同中有与新增项目类似的项目价格，则参照类似价格确定新增项目单价；若合同中无类似价格，则按照施工所在地地区类似项目平均价格计价，由双方协商一致；若无法协商一致，按照行业习惯平均价格/参照甲方同类项目支付单价/所在地区平均价格计价。设计变更新增项目按实际项目量结算，实际项目量以达到甲方/业主单位项目要求和甲方/业主认定的项目量为准。乙方必须在甲方正式确认新增项目的项目量及项目单价后方可实施，否则视为该项变更不涉及费用增加，结算时甲方不予考虑。

5.若甲方要求乙方完成合同以外零星项目，乙方应在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工，如甲方未签证，乙方施工后发生争议的，责任由乙方自负。

# 第六条 项目质量和检查验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场项目师代表的监督检查；如由乙方提供设备、材料等物料，该物料必须符合国家安全、环保、质量等相关标准。

2.入场前，乙方应根据甲方要求提交入场资料，经甲方确认合格后方可入场施工，包括但不限于施工现场安全生产管理协议书、施工现场临时用电安全管理协议书、施工现场消防安全管理协议书、文明施工责任书、进场安全交底等。若提交资料不合格导致入场延迟的，由乙方承担违约责任。

3．乙方应按甲方要求保有项目相关施工记录，在竣工时将相关文档资料齐套完整地移交给甲方。

4．乙方每完成一道工序，应于当日通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后进行验收，如需业主方参与的，应根据业主方验收的进度安排进行验收。经验收合格的，由甲方现场代表出具书面的分期验收合格通知书，乙方收到验收合格通知书后，进行下一道工序施工；验收不合格的，甲方现场代表出具书面的整改通知，乙方进行整改，直至甲方现场代表出具验收合格通知书。

5．乙方完成全部项目当日，提供施工中的各种原始记录和资料等，通知甲方现场代表进行竣工验收，甲方代表收到通知后应安排相关人员进行验收。经验收合格的，由甲方现场代表出具书面的竣工验收合格通知书；验收不合格的，甲方现场代表出具书面的整改通知，乙方应进行整改。竣工日期以业主最终检验合格的日期为准。因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担违约责任。

6．项目经竣工验收合格后2个工作日内，乙方将项目及项目文档资料移交给甲方后，甲方确认无误后，出具整体竣工验收合格报告。

7．因甲方过错未及时进行项目竣工验收，造成乙方工期延迟的，乙方不承担违约责任；由于乙方过错，应交竣工验收而不交竣工验收的，除应承担延期的违约责任外，还应赔偿因此给甲方造成的经济损失。

8．由施工造成的项目质量问题，乙方应接到甲方书面通知后，在2个自然日内进行维护修理。

9．质保期内，若出现项目质量问题，乙方怠于维修或无法维修的，甲方有权自行维修或另请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方在费用发生后三日内予以支付。

10.合同设备安装完成后，因甲方原因不具备调试条件，乙方不承担相应责任。

11．本项目质保期为项目竣工验收合格之日起【贰】年。

12. 质保结束之后，乙方需协助甲方获取业主单位确认质保工作正常完成的书面确认函，包括但不限于提供必要的相关维保资料。

# 第七条  双方负责事项

1．甲方

（1）按照项目技术要求和施工设计，提供施工图（如确实需要甲方提供图纸的）;

协调提供施工用的水、电源，相关费用由乙方自理。

（2）协调并为乙方提供施工材料、工具的存放场所。

（3）按照协议要求及时向乙方支付项目进度款。

（4）派驻施工现场甲方代表，对项目进度、项目质量、隐蔽项目和协议执行进行监督检查，项目中间验收。

（5）组织对项目的竣工验收，并按协议规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结项目尾款。

2．乙方

负责根据现场情况，聘请有设计资质的设计院/单位完成施工设计、施工图纸，形成施工方案。施工图纸、施工方案应提交甲方审核通过后方可实施。（若乙方提供施工设计，遵循执行）

（1）乙方应当按照甲方提供的项目图纸和技术要求，按期完成项目内容。

（2）严格执行合同中对项目工期、质量、安全的要求，安排有相关专业上岗证的人员施工作业，服从甲方的安排，按规范进行施工。派驻施工现场项目经理，配合甲方项目经理对施工项目进度、项目质量、隐蔽项目和协议执行进行检查验收。

（3）按协议规定的时间完工和交付使用，并协助甲方完成调试工作。

（4）在协议规定的质保期内，对属于乙方责任的施工质量问题，负责无偿修理。

（5）乙方应当按照本合同的约定，提供与本项目相应的辅助材料，并保证该材料符合项目技术要求和质量标准；乙方应当配置项目所需的施工工具和器械，并保证其安全使用。

（6）负责根据项目量合理组织与安排施工人员。

（7）按照甲方要求组织人员和施工，对项目质量负责。

（8）施工安全责任由乙方自行负责，现场施工人员的安全由乙方负责，现场乙方工作人员出现的伤亡事故由乙方负责。

（9）对本合同项目质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练人员持证上岗投入施工工作，并自行负责为其施工人员办理保险，支付保险费。

（10）在项目交付前，应妥善保管项目半成品、成品、施工材料器具。因保管不善发生毁损灭失的，应负赔偿责任，并承担因此造成的工期延误等损失的法律责任。

（11）保证安全文明施工，做好施工安全防护措施，施工人员在施工现场内应按规定使用安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）。

（12）不得将本合同项下的项目全部或部分转包或再分包给第三方。

（13）乙方提供的设备的型号、材料的规格等须经过甲方项目现场代表确认。

（14）乙方在相关项目完工后应当及时通知甲方验，如果涉及项目隐蔽项目，应当在项目隐蔽前通知甲方验收，通知验收时，应提交相关项目验收的资料和施工说明，涉及乙方提供辅助材料的，还要提交提供材料产品合格证。

（15）项目竣工资料按国家标准行业规范要求编制，其中消防竣工资料单独成册，满足消防强规并取得消防专项验收报告，项目验收前提交甲方。

3.本合同确定技术/项目负责人为：

甲方：【       】电话：【           】

乙方：【       】电话：【           】

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

# 第八条 知识产权及保密条款

1.甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、项目设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、项目设备或施工工艺导致知识产权侵权的，由甲方承担责任。

3.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

4.乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

6.乙方若违反本条约定，应承担向对方支付合同款20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.以上条款在合同有效期结束后继续生效。

# 第九条  施工安全及纪律

1.乙方派出的施工人员必须是在甲方备案名单中的人员，若擅自更换施工人员引发安全事故，由乙方自行承担全部责任。

2.乙方在施工中使用的器具必须是在甲方备案名单中的器具，若擅自用不合格有安全隐患的器具，导致安全事故，由乙方自行承担全部责任。

3.乙方应遵守工地现场的有关规定，做到安全施工，若出现违章操作，造成经济损失和人身伤亡，由乙方自行承担全部责任。根据事故情况，处以乙方项目款的10 - 100％的罚款。

4.乙方应遵纪守法，做到文明施工。如发生抢劫、偷盗、打架等事件，处于项目款的20-100％的罚款。

5.乙方应当按照承诺书确定的内容，进行项目施工，并承担相关安全生产义务。

6.在施工现场乙方必须根据现场情况使用安全设施（包含交通警示指示牌、安全防护设施、交通督导牌等）、劳动防护设施（包含安全帽、安全带等），现场管理及施工人员进入施工现场时必须佩带安全帽，高空作业还必须佩带安全带，否则公司将按附件3安全生产管理责任书进行处罚，并且要为作业人员购买意外伤害保险。

# 第十条  违约责任

1．乙方的违约责任

（1）项目质量不符合协议规定的，负责无偿修理或返工直至验收合格，若返修、返工3次仍不能满足质量验收要求的，应按本合同价款的30%支付甲方违约金，甲方有权解除本合同，并赔偿由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方另行聘请第三方人员支出的修理费用等）。

（2）除本合同第二条第2款约定的工期顺延情形出现的，因其他情形造成项目交付时间不符合规定，每逾期一天，按合同总价的 0.5 ％偿付逾期违约金，逾期超过 15 天，甲方有权解除本合同。

（3）本合同项下，不同意乙方任何形式的转包，若乙方将本合同项目转包或分包给第三方的，应按本合同价款的30%向甲方支付违约金，并赔偿由此为甲方造成的损失。

（4）由于乙方原因在供货地点及其毗邻地带造成的甲方、最终用户方/业主方、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。乙方供货中不得破坏周围环境，因乙方造成公共设施等损坏、损伤的，所有赔偿责任及法律后果均由乙方承担。

（5）因乙方上述违约行为给甲方造成的损失，乙方除应按照合同约定向甲方支付违约金外，还应当对违约金不足以弥补甲方经济损失的部分，继续承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲

方为追究乙方违约责任而由此支出的律师费、诉讼费、鉴定费、检测费用等。

（6）因乙方逾期交付或单方面解除合同或持续无法完成交付超过60日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退回甲方已支付的全部款项，并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

2．甲方的违约责任

(1)未能按照施工合同的规定履行自己应负的责任，竣工日期顺延。

(2)项目中途停建、缓建或停工，应采取措施弥补或减少损失。

(3)项目未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

# 第十一条  不可抗力

1．如乙方因不可抗力事件，包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害，政府颁布法律法规命令及其他政府强制行为，致使项目延期执行或不能执行，乙方应以书面的方式将该情况在36小时内告知甲方，经甲方书面同意的，本合同约定乙方履约期限应自动顺延。双方对由此而产生的各项违约及损失不承担任何责任。

2．上述不可抗力事件发生后，乙方应当于不可抗力发生之日起10日内向甲方提供相关的证明材料，否则，不能免除乙方的责任。如因不可抗力、国家法律政策变化等原因造成本合同不能如期履行的或不可抗力持续120日以上的，经过甲方书面确认后可以延期。甲方不同意延期的，双方应当解除合同；解除合同时，乙方应当返还甲方已经支付的款项，但乙方可以在该款项内扣除为工作筹办而支出的合理费用。

# 第十二条  争议的解决方式

1.协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

2.因解决争议而发生的费用（包括诉讼费用和有关鉴定机构收取的费用），以及差旅费和律师费，由败诉的一方承担。

3.在诉讼过程中，除各方有争议的部分外，本合同其它部分继续有效。

# 第十三条  特殊条款的约定

1.甲乙双方的公司名称、开户行、银行账号如发生变更，变更方应在本协议的相关付款期限前以书面形式通知对方，并加盖财务专用章。

2.本合同中签署页涉及的双方地址、电话为双方通知送达的地址、电话，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达人承担。

3.如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定另行议定特殊条款。

4. 本项目为固定总价包干，如合同因甲方需求发生项目增减，则本合同金额为暂定金额，最终金额审价审计价格为准，乙方应对交付的合同标的应给与充分配合，包括但不限于配合审计、检查需要的一切工作。

5、乙方应根据设计施工图并结合施工经验、材料损耗、工程量计算规则、报价策略等自行核算，报价时可对参考工程量予以调整。结算时不再对工程量进行调整；若因甲方要求，对设计图纸内容进行增加、减少或变更项目内容，须以纸质指令单为准，结算办理时应对总价进行相应增减，除此之外，合同金额一律不予调整；

6、乙方应严格按设计施工图按质保量完成施工图及工程量清单中的所有内容，不得擅自降低施工标准和偷工减料、甩项施工等。若乙方未按图纸内容施工，经甲方核实，存在上述行为，甲方有权对其相应施工费用在总费用中全额扣除。

# 第十四条  生效

1.本合同签订前双方所作的口头或书面讨论、协商、承诺及其他事项，非经订入本合同者，不再有效。

2.对本合同内容的任何修改和补充应以书面形式做出，由双方授权代表签字盖章，并视为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。若有其他未尽事宜，甲乙双方可另行达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后生效，壹式【肆】份，甲、乙双方各执【贰】份，具有同等法律效力。

# 第十五条  附件

附件1：项目价格清单

附件2：项目质量保修书

附件3：安全生产管理责任书

附件4：施工现场安全生产管理协议书

附件5：施工现场临时用电安全管理协议书

附件6：施工现场消防安全管理协议书

附件7：进场安全交底

附件8：廉洁自律承诺书

（以下无正文）

【签署页】

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 住 所 地： | 住 所 地： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 日期： | 日 期： |

附件1  项目报价清单

# 附件2：项目质量保修书

项目质量保修书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

为保证项目在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方协商一致签订项目质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担项目质量保修责任。

一、项目质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。

二、质量保修期

质量保修期从项目竣工验收合格之日算起，双方根据国家有关规定，结合具体项目约定质量保修期：质量保修期  贰  年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。

2、发生紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费均由甲方承担。由于乙方施工质量引起的事故，抢修费由乙方承担。

3、在国家规定的项目合理使用期限内，乙方确保项目安装质量。因乙方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、其它

1、本项目质量保修书作为《中国工商银行股份有限公司南充分行南部东风路支行营业室视频监控门禁项目安装工程》合同附件，由甲、乙双方共同签署，并与主合同具有同等法律效力。

2、本项目质量保修书自甲乙双方签字并盖章之日生效，至项目质保期届满且双方履行完相应的责任和义务后自行终止。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：              法定代表人/委托代理人：

签订日期：  年   月   日             签订日期：  年  月  日

# 附件3:  安全生产管理责任书

施工单位安全生产管理责任书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

为了贯彻执行依照《中华人民共和国安全法》（以下简称“《安全生产法》”）《中华人民共和国劳动法》《建设项目施工现场管理办法》《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本《责任书》。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、义务，确保在施工过程中安全生产，认真落实“安全第一、预防为主”的方针，真正做到安全生产，人人有责。根据省、市有关安全生产的规定和“谁主管、谁负责”的原则，为加强施工现场的各项安全生产管理工作，给劳动者提供安全、文明的工作环境，确保安全生产，杜绝和控制各类重、特大事故发生，为明确甲、乙双方责任，特制定本责任书。

一、安全管理责任

- 按照《安全生产法》规定，乙方的法定代表人是安全生产的第一责任人，应对本单位的安全生产工作负全面责任，在职责范围内对本单位的安全生产工作实施监督管理。

- 按照《安全生产法》规定，乙方必须保证所承担工作的安全生产资金的投入，为作业人员提供必需的劳动保护用品，加强并完善对作业人员的安全生产宣传教育和安全技术交底工作，并对安全生产所必须的资金投入不足导致的不良后果承担责任。

- 乙方须为现场施工作业人员购买意外伤害险，并将购买凭据复印件及与凭据对应的施工作业人员的身份证复印件盖章后提交甲方存档备案，未买保险的施工人员不得参与施工作业，若乙方擅自让未买保险人员参与施工作业而导致的不良后果，由乙方负全面责任。

二、安全管理工作

1.乙方单位负责人应及时传达、贯彻上级部门和甲方有关安全生产工作的重要指示，适时部署安全生产工作任务，建立、健全安全生产管理机构，层层落实安全生产目标，明确各自职责，并付诸实施。

2.凡进入施工现场的乙方协作单位，必须服从甲方的各项安全管理制度，遵守双方签订的安全生产管理责任书以及上级有关安全生产的规定。

3.依照《安全生产法》规定，乙方单位必须设置安全生产管理机构，配置专（兼）职安全管理人员，负责监督管理单位的安全生产执行情况，并把专（兼）职安全管理人员名单提供给甲方施工现场安全管理员，以便在工作中相互及时沟通衔接。

4.按“谁施工、谁负责”的原则，乙方应按照有关规定配置生产场所的消防灭火器材，对所承担的施工区域、作业场所要认真检查，一旦发现隐患，立即停止施工，并落实整改。如本单位无力整改，应向甲方反映，甲、乙双方协调，严禁带隐患作业。乙方对所承担的承包项目从开工至竣工期间不得发生重伤、死亡事故。

5.乙方所有人员必须严格遵守施工现场劳动安全纪律，正确佩戴好安全帽。高空、悬空作业必须正确系好安全带，严格按各工种的操作规程作业，严禁私自拆除一切防护设施，严禁从窗口传递或抛物。接受甲方的安全监督检查。对违章作业人员，甲方将根据相关处罚规定进行处罚，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律所造成的施工现场内、外人员的伤亡，由肇事者单位负责，并按照“四不放过”的原则进行调查处理，同时按国家有关伤亡事故的规定上报单位主管部门。若经新闻媒体曝光，影响甲方的名誉，将给予肇事单位8万元的处罚，并依法承担相应的行政处罚和上级部门对甲方项目的罚款，构成犯罪的，由司法机关依法追究责任。

6.特种作业人员和电工必须持有效证件上岗，并把有效的特种作业证和电工证复印件交甲方施工现场安全监理员备存，严禁无证人员操作机械设备和电气设施。

7.临时用电，必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的各项要求。不得有违章用电的现象。严禁无插头、直接或直搭电源使用，机具、设备的负荷线必须采用多股铜芯轻电缆，并不得有接头和随地拖拉，所使用的机具设备必须执行“一机一闸一漏一箱”制，严禁用铁、铜、铝丝替代保险丝，必须采用合格并与负荷相匹配的保险丝，严禁保护零线与工作零线混合使用，严禁私拉乱接电气设备，违反者由甲方将按相关规定给予处罚。

8.乙方除定期组织对自己所施工的范围进行安全检查外，还应积极配合支持甲方接受社会以及上级部门安排的各项安全生产检查，并不得推诿与拖延。

9.乙方不得任意破坏和拆除施工现场的各类安全防护设施，因工作需要改动，必须经甲方负责人同意，未经许可私自改动或拆除，由此发生的一切后果，由乙方单位负责。

10.对施工现场的成品、半成品，环境卫生有责任进行保护。

11.乙方单位作业人员必须接受甲方的安全检查和督促指导，对检查提出的隐患问题，乙方必须按“三定一限”的原则落实整改，不得推诿。

三、甲方的权利、责任和义务

1.严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2.由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3.甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4.有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5.甲方应在乙方入场三天内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6.对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

7.乙方使用的机械设备、搭设的脚手架、人字梯等要由甲方验收合格后方可使用。

四、乙方的权利、责任和义务

1.乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2.乙方应根据项目制定安全施工方案，并征得甲方安全部门同意。

3.严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4.乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5.乙方对所承包项目的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设项目施工现场的安全生产。

6.乙方应维护甲方的声誉、利益，按照相关专业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7.乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8.乙方负责人绝不能纵容、包庇专项项目施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9.乙方在施工人员入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10.遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11.乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12.乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13.乙方所进行的特种设备使用、电气设施设备及线路安装等必须要持有效证上岗。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14.必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15.乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16.因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17.乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未购买意外伤害险、未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18.所有特殊作业人员（电工、特种设备操作人员等），必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19.对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

20.乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班，严禁在施工作业区域吸烟，吸烟须到规定的吸烟区。

21.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

五、相关处罚条例

1.施工作业时甲方发现乙方施工作业人员未佩戴或未正确佩戴安全帽，每次处罚200元，同一施工作业人员在施工作业时出现2次未佩戴安全帽的情况，除了相关处罚外，甲方有权将其清除出场。

2.乙方施工作业人员在施工作业区吸烟，每次处罚200元，因施工作业人员在施工作业区吸烟造成的火灾事故、材料损坏等由乙方承担全部责任。

3.对于乙方酒后作业人员按每人每次500元进行处罚，甲方有权将酒后作业人员清除出场。

4.高空作业时未佩戴或正确佩戴安全带的施工作业人员按每人每次200元进行处罚，同一施工作业人员在施工作业时出现2次未佩戴安全带的情况，除了相关处罚外，甲方有权将其清除出场。

六、特别说明

1.安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

2. 本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在有效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

3.有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

七、补充条款

乙方应按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方处罚。

八、其它

1.本责任书作为《中国工商银行股份有限公司南充分行南部东风路支行营业室视频监控门禁项目安装工程》合同附件，由甲、乙双方共同签署，并与主合同具有同等法律效力

2.本责任书自甲乙双方签字并盖章之日生效，至项目质保期届满且双方履行完毕相应的责任和义务后自行终止。

3.本责任书一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

项目负责人/委托代理人：           项目负责人/委托代理人：

签订日期：   年   月   日         签订日期：   年   月   日

# 附件4：施工现场安全生产管理协议书

施工现场安全生产管理协议书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》，以及其他法律法规的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及项目实施地政府有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2．严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的承包单位签订合同。

3．提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照国家、政府有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4．提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到二级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。

5．督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

6．对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7．要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。

10．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11．提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。

12．乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13．对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14．由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的

责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及政府有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2．接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接

超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和合同有关规定，不得将承包项目再次转包。

3．服从甲方安全生产管理；有权拒绝承包单位违反安全生产法规的指令。

4．对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向承包单位报告。

5．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。二级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合项目地及业主方有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8．按照《中华人民共和国安全生产法》和项目实施地政府有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9．按照有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10．按照有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11．使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12．服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13．由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划承担相应的事故责任和经济责任。

16．发生生产安全事故后，必须在1h内向甲方报告，并按照有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款

补充条款如下：/

本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）                乙方单位（章）

项目负责人：                  项目负责人：

年   月   日                  年   月   日

# 附件5：施工现场临时用电安全管理协议书

施工现场临时用电安全管理协议书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设项目临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及项目施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

2．审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

3．负责协调业主方提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的二级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。

4．协调向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

5．按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。

6．对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

二、乙方的权利、责任和义务

1．严格执行国家及项目地施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2．向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

3．保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

4．执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

5．在使用临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

6．对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

7．现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

三、争议

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。

四、双方有关未尽事宜补充条款

补充条款如下： /

本协议书一式 肆 份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各持 贰 份。

本协议书自签字之日生效至项目完工终止。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

负责人签字：                    负责人签字：

年   月   日                    年    月    日

# 附件6：施工现场消防安全管理协议书

施工现场消防安全管理协议书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲方消防安全责任人：

乙方消防安全责任人：

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、甲方的权力、责任和义务

1．贯彻落实国家和项目地有关施工现场消防安全法规和消防安全管理制度，发包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2．依据项目需要，组织乙方参加消防安全宣传教育，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3．组织乙方建立各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。

4．严格落实有关运用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组进行用火操作交底，依据业主方要求，填写《用火申请审批表》，由甲方项目主管负责人签字，并开具当天用火证。

5．负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到项目内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6．组织召开召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好防水施工、聚苯保温材料使用、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

7．要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

8．发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。

9．积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和发包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。

2．负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3．电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4．负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。

5．按项目地有关规定，项目不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设项目内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设项目外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6．负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。

7．经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8．积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。

9．发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10．因乙方责任造成火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

本协议与经济合同同时签订，自签订之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终止。

（本页无下文）

甲方单位：（章）                          乙方单位（章）

负责人签字：                              负责人签字：

年  月  日                                年  月  日

# 附件7：进场安全交底

进场安全交底

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保证施工生产的顺利进行，各施工单位必须认真执行以下要求：

一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法律、法规、条例、规定：遵守企业的各项安全生产制度、规定和要求。

二、承包单位要服从发包单位的安全生产管理。承包单位的负责人必对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能以，自觉遵守安全生产六大纪律，安全生产制度。

三、承包单位应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。承包单位的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导、确保施工安全。

四、承包单位的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等方面工作全面负责。承包单位负责人离开现场，应指定专人负责，办理委托管理手续。承包单位负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

五、承包单位应按规定，认真开展班组活动。施工单位负责人应定期参加工地、班组安全活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，做好检查活动的有关记录。

六、承包单位在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导。同时承包单位应协助承包单位搞好安全生产、文明施工管理。对于查出的隐患及问题，承包单位必须限期整改。

七、承包单位对各自所处的分包区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。

八、承包单位对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。

如确需要拆除变动的，必须经发包单位施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

九、特种作业及中、小型机械操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备人员，擅自操作使用电器、机械设备。

十、承包单位必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。施工如必须采用明火加热的措施时，应取得发包单位负责人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

十一、在施工过程中，承包单位应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备等的保护。承包单位应贯彻交底要求，如遇问题或情况不明时要采取保护措施，停止施工，并及时向发包单位汇报。

十二、贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。承包单位在施工期间发生种类事故及各类事故苗头，应及时组织抢伤员、保护现场，并立即向上级单位和有关部门报告。

动火前“八不”：

1、防火、灭火措施不落实不动火；

2、周围的易燃杂物未清除不动火；

3、附近难移动的易燃物未采取安全防护措施不动火；

4、盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净、排除残存的油质不动火；

5、盛装过气体受热膨胀并有爆危险的容器和管道不动火；

6、储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所，未经排除易燃、易爆危险不动火；

7、在高处进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火；

8、未配备相应的灭火器材不动火。

动火中“四要”：

1、动火前要指定现场安全负责人；

2、现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时要立即停止动火；

3、发生火灾、爆炸事故时，要及时扑救；、

4、动火人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清理”

动火人员和现场安全负责人在动火后，应彻底落实清理现场火种后，才能离开现场。

十三、施工现场安全要求：

- 所有作业人员进入施工现场必须正确佩戴合格的安全帽，系好下颚带，必须统一着装。所有进场作业人员凭有效证件办理工作卡，未办理工作卡者，严禁入场作业；

- 在2米及2米以上高处、临边作业时必须正确系挂合格的安全带，高挂低用，并要有可靠的立足点；

- 施工现场严禁赤脚、赤膊，严禁穿高跟鞋、拖鞋，严禁穿裙子进入施工现场；

- 本项目用工年龄要求在20岁至55岁之间，严禁使用童工，严禁使用不适宜建筑行业的人员；

- 作业人员严禁酒后作业，严禁疲劳作业，严禁违章作业、冒险蛮干，严禁在施工现场打闹、嬉戏；

- 作业人员每天作业前必须检查作业环境，确认安全后方可上岗作业，如发现安全隐患，及时向管理人员汇报，待隐患消除后方能继续作业；

- 施工时不得出现立体交叉作业，每个作业面必须有两人或两人以上同时作用。作业过程中相互配合，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；

- 采用垂直运输设备上料是，严禁超载，材料不得伸出吊盘外，用手推车运料时，车把严禁伸出吊盘外，小车应加车档。每层的防护门必须随手关闭；

- 每天下班前做好落手清工作，做到工完、料尽、场地清；

- 施工临时用电时，必须找专业电工接线，严禁私拉乱接；

- 做好寝室卫生工作，预防疾病发生，严禁抽倒床烟。合理安排休息时间，保证上班期间有足够的精神，严禁疲劳作业；爱护公物，保护成品，保护安全设施；严禁偷拿公家、私人财物，一经发现，将进行严厉处罚，情节严重者将送公安机关处理。

十四、（按项目特点进行针对性交底）

交底方：

交底人：

职务：

接受交底方：

被交底人：

职务：

其它人员：

年    月    日

# 附件8：廉洁自律承诺书

廉洁自律承诺书

- *********：

为了维护供需双方的共同利益，促进双方良好发展，防止各种不正当行为的发生，根据国家法律有关商业贿赂的规定，我公司作为贵公司的供应商，现对贵公司做如下承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争》、《刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则, 保持双方正常的业务交往，坚决拒绝商业贿赂及其他不正当之商业行为的馈赠。

二、严格执行双方签订的合同。

三、不为获取不正当的利益，采用任何方式损害任何贵公司的合法权益。

四、保证在商务活动中依法办事、廉洁自律，我公司或我公司工作人员不以我公司或个人名义有任何涉及商业贿赂或损害贵公司利益的行为，包括但不限于以下情形：

1、给予贵公司工作人员回扣、佣金或任何变相的物质（如购物打折）及精神利益。

2、赠送贵公司工作人员礼金、有价证券、物品等，不为贵公司工作人员报销任何个人支付的费用（如餐饮费、交通费）。

3、为贵公司工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便；

4、为贵公司离职的工作人员提供任何的工作机会；

5、以洽谈工作、签订合同为借口，邀请贵公司工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所（包括餐饮）；

6、为贵公司工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

7、借款给贵公司的工作人员，为贵公司的工作人员代购任何物品；

8、其他通过任何直接或间接的关系获得签订合同的机会。

五、如果违反上述任一条款的承诺，我公司愿意无条件接受贵公司退货要求及向贵公司支付总货款30%的违约金，且贵公司有权从货款中扣除此违约金；另外，由此给贵公司造成的损失均由我公司承担。

六、若我公司发现贵公司工作人员在业务活动中有违反商业贿赂有关法律规定的行为时，有义务及时向贵公司以下专用邮箱举报：

专用邮箱：wangyiying@jezetek.cc

本承诺书不影响我公司按合同其它条款承担相关责任。

本承诺书自承诺人签章之日生效，为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

承诺人：

年  月  日